BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Platform Intelijen Hidrologi Terpadu WS Citanduy

Model Bisnis Subsidi Silang: Mitigasi Risiko Korporat untuk Ketahanan Masyarakat

Versi 1.0  |  5 September 2026

Disusun oleh: Tim Strategi Bisnis & Produk

Status: Draf untuk Peninjauan Pemangku Kepentingan

# 1. Ringkasan Eksekutif

Wilayah Sungai (WS) Citanduy menghasilkan data hidrologi terbuka melalui SIH3 BBWS Citanduy yang saat ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Data mentah tersebut memiliki nilai mitigasi risiko bernilai ratusan juta rupiah per kejadian bagi pelaku usaha akuakultur dan konsultan teknik/AMDAL, namun tidak memiliki nilai guna langsung bagi masyarakat awam tanpa interpretasi.

Dokumen ini menetapkan kebutuhan bisnis untuk membangun platform hibrida yang memonetisasi data tersebut melalui dua lini komersial bernilai tinggi (AquaAlert dan Hydro-AMDAL Engine), dengan pendapatannya digunakan untuk mensubsidi silang layanan dasbor publik gratis bagi warga dan petani sepanjang DAS Citanduy.

# 2. Latar Belakang Bisnis

## 2.1 Peluang Pasar

- Sektor akuakultur intensif (tambak udang vaname dan bandeng) di muara Citanduy, khususnya Kabupaten Cilacap dan Pangandaran, menghadapi risiko kematian massal akibat intrusi air tawar mendadak yang merusak salinitas kolam — kerugian dapat mencapai ratusan juta rupiah per kejadian.

- Konsultan teknik lingkungan dan sipil menghabiskan puluhan jam kerja manual untuk mengolah data hidrologi mentah menjadi laporan AMDAL/hidrologi — membuka peluang efisiensi bernilai tinggi melalui otomasi.

- Data terbuka pemerintah (SIH3) belum memiliki lapisan interpretasi yang ramah pengguna bagi masyarakat umum, sehingga potensi dampak sosial (keselamatan jiwa, ketahanan pangan) belum tergarap.

## 2.2 Masalah yang Dipecahkan

| Segmen | Masalah Bisnis | Nilai yang Hilang Saat Ini |
| --- | --- | --- |
| Petambak Intensif | Tidak ada peringatan dini atas perubahan debit/salinitas muara akibat hujan hulu. | Kerugian ratusan juta rupiah per kejadian kematian massal udang/bandeng. |
| Konsultan/Korporat | Pengolahan data hidrologi manual untuk laporan AMDAL/teknik memakan puluhan jam kerja. | Biaya tenaga kerja tinggi, waktu penyelesaian proyek lambat, potensi kesalahan analisis manual. |
| Masyarakat/Petani | Data hidrologi mentah tidak dapat diinterpretasi tanpa keahlian teknis. | Keterlambatan evakuasi saat banjir; keputusan tani yang kurang tepat waktu (pupuk, panen, tebar benih). |

# 3. Tujuan & Sasaran Bisnis

## 3.1 Tujuan Strategis

- Membangun aliran pendapatan berkelanjutan dari data publik terbuka melalui model B2B bernilai tinggi (AquaAlert dan Hydro-AMDAL Engine).

- Mensubsidi silang layanan sosial (dasbor publik gratis) sehingga tidak bergantung pada dana hibah atau anggaran pemerintah semata.

- Memposisikan platform sebagai mitra data tepercaya bagi BBWS Citanduy dan BPBD dalam mitigasi bencana wilayah.

- Mencapai efisiensi operasional melalui satu pipa data terpusat yang melayani seluruh lini bisnis.

## 3.2 Kriteria Keberhasilan Bisnis (Business Success Criteria)

| Sasaran | Indikator | Target Bulan ke-6 |
| --- | --- | --- |
| Keberlanjutan finansial | Pendapatan komersial menutup biaya operasional platform (server, basis data, komputasi AI) | Break-even pada biaya operasional inti |
| Penetrasi pasar AquaAlert | Jumlah lokasi tambak berlangganan aktif | ≥ 40 lokasi |
| Penetrasi pasar Hydro-AMDAL | Jumlah lisensi tahunan / laporan pay-per-project terjual | ≥ 3 lisensi tahunan atau setara ≥ 15 laporan/bulan |
| Dampak sosial | Jumlah pengguna aktif bulanan dasbor publik gratis | ≥ 15.000 MAU |
| Kemitraan institusional | Nota kesepahaman (MoU) resmi dengan BBWS/BPBD | ≥ 1 MoU aktif |

# 4. Analisis Pemangku Kepentingan

| Pemangku Kepentingan | Peran | Kepentingan Utama |
| --- | --- | --- |
| Manajemen/Investor Platform | Pemilik keputusan strategis & pendanaan | Profitabilitas, pertumbuhan pelanggan komersial, risiko reputasi terkendali |
| Pelanggan AquaAlert (Petambak) | Pengguna berbayar | Keandalan dan kecepatan peringatan, harga terjangkau relatif terhadap risiko kerugian |
| Pelanggan Hydro-AMDAL (Konsultan/Korporat) | Pengguna berbayar | Akurasi analisis, kepatuhan terhadap standar teknis, efisiensi waktu |
| Masyarakat & Petani | Penerima manfaat publik (non-bayar) | Akses gratis, informasi mudah dipahami, tanpa hambatan registrasi |
| BBWS Citanduy | Pemilik/penyedia data sumber | Pemanfaatan data yang bertanggung jawab, atribusi sumber, potensi validasi silang |
| BPBD Wilayah Terkait | Mitra mitigasi bencana | Data akurat dan tepat waktu untuk kesiapsiagaan bencana wilayah |
| Tim Produk & Rekayasa | Pelaksana pengembangan | Kejelasan kebutuhan, kelayakan teknis, prioritas yang realistis |

# 5. Model Bisnis: Tri-Pillar Monetization

Model bisnis mengoperasikan tiga pilar layanan di atas satu pipa data terpusat, dengan Pilar 1 dan 2 menanggung seluruh beban operasional (server, basis data, komputasi AI) agar Pilar 3 dapat disediakan gratis tanpa hambatan kepada masyarakat.

## 5.1 Pilar 1 — AquaAlert (Akuakultur Pesisir)

- Target pasar: pengusaha tambak udang vaname dan bandeng intensif di muara Citanduy (Cilacap dan Pangandaran).

- Proposisi nilai: peringatan dini 12–24 jam sebelum penurunan salinitas/lonjakan debit sungai via WhatsApp dan SMS gateway.

- Model harga: langganan SaaS berbasis kuota kolam, Rp500.000–Rp1.500.000 per bulan per lokasi usaha.

## 5.2 Pilar 2 — Hydro-AMDAL Engine (Korporat & Konsultan)

- Target pasar: konsultan lingkungan hidup, konsultan rekayasa sipil, dan divisi HSE kawasan industri.

- Proposisi nilai: otomasi analisis frekuensi (Gumbel, Log-Pearson III) dan draf laporan hidrologi siap ekspor, menggantikan puluhan jam kerja manual.

- Model harga: lisensi tahunan korporat Rp20.000.000–Rp50.000.000/tahun, atau pay-per-project Rp3.000.000–Rp7.500.000 per unduhan laporan lengkap.

## 5.3 Pilar 3 — Layanan Publik 3-in-1 (Bebas Biaya)

- Peta pantau banjir, kalender cuaca tani mikro, dan kanal pelaporan warga — seluruhnya gratis dan tanpa registrasi rumit.

- Berfungsi sebagai pembangun kepercayaan komunitas dan legitimasi sosial platform, sekaligus sumber data citizen science yang memperkaya model.

# 6. Kebutuhan Bisnis (Business Requirements)

| ID | Kebutuhan Bisnis | Justifikasi |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | Platform harus mampu menghasilkan pendapatan berulang (recurring revenue) dari langganan AquaAlert. | Menjamin arus kas stabil untuk menopang biaya operasional dan subsidi silang. |
| BR-02 | Platform harus mendukung dua skema harga fleksibel pada Hydro-AMDAL (lisensi tahunan dan pay-per-project). | Mengakomodasi korporat besar (lisensi) maupun kebutuhan proyek tunggal konsultan independen. |
| BR-03 | Layanan publik tidak boleh memiliki hambatan biaya atau registrasi wajib. | Menjaga misi dampak sosial dan legitimasi program sebagai layanan publik BBWS. |
| BR-04 | Satu pipa data terpusat harus melayani ketiga pilar tanpa duplikasi infrastruktur. | Efisiensi biaya operasional server, basis data, dan komputasi AI. |
| BR-05 | Platform harus dapat menunjukkan validitas dan akurasi data untuk keperluan kepatuhan AMDAL korporat. | Kepercayaan pelanggan B2B bergantung pada keandalan data untuk dokumen legal/kepatuhan. |
| BR-06 | Platform harus membangun kemitraan formal dengan BBWS Citanduy dan BPBD. | Legitimasi sumber data, potensi validasi silang, dan dukungan distribusi informasi mitigasi bencana. |
| BR-07 | Model bisnis harus tetap berjalan meski volume pengguna publik meningkat signifikan tanpa pendapatan langsung. | Menjamin keberlanjutan subsidi silang pada skala besar. |

# 7. Proyeksi Pendapatan Indikatif (Ilustratif)

Angka berikut bersifat indikatif untuk perencanaan awal dan perlu divalidasi lebih lanjut melalui riset pasar dan uji coba komersial pada Fase 2–3.

| Lini Bisnis | Asumsi Volume (Bulan ke-6) | Kisaran Harga | Estimasi Pendapatan Bulanan |
| --- | --- | --- | --- |
| AquaAlert | 40 lokasi kolam | Rp500rb–Rp1,5jt/bulan/lokasi | Rp20 juta – Rp60 juta |
| Hydro-AMDAL (lisensi tahunan) | 3 lisensi aktif | Rp20jt–Rp50jt/tahun | ≈ Rp5 juta – Rp12,5 juta (setara bulanan) |
| Hydro-AMDAL (pay-per-project) | 15 unduhan/bulan | Rp3jt–Rp7,5jt/unduhan | Rp45 juta – Rp112,5 juta |

Catatan: pendapatan gabungan pada skenario menengah diperkirakan cukup untuk menutup biaya infrastruktur cloud, lisensi peta, gateway WhatsApp, dan tim operasional inti pada skala MVP.

# 8. Kebutuhan Kepatuhan, Data, dan Kemitraan

- Penggunaan data SIH3 harus mencantumkan atribusi sumber sesuai ketentuan data terbuka pemerintah.

- Diperlukan kesepakatan formal (nota kesepahaman) dengan BBWS Citanduy untuk validasi silang data dan potensi akses data tambahan/prioritas.

- Koordinasi dengan BPBD setempat untuk memastikan estimasi waktu tiba banjir dan status siaga selaras dengan protokol resmi kebencanaan daerah.

- Data pribadi pelanggan (nomor WhatsApp, lokasi usaha) dan laporan warga (foto, GPS) harus dikelola sesuai prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku.

- Laporan Hydro-AMDAL yang digunakan untuk dokumen AMDAL resmi harus transparan mengenai metodologi (Gumbel/Log-Pearson III) agar dapat diaudit oleh pihak berwenang.

# 9. Peta Jalan Bisnis & Milestone

| Fase | Durasi | Milestone Bisnis |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Bulan 1–2 | Validasi kelayakan data historis; penyusunan struktur harga final; identifikasi calon mitra pilot tambak. |
| Fase 2 | Bulan 3–4 | Peluncuran dasbor publik untuk membangun kepercayaan merek; onboarding 5–10 pelanggan pilot AquaAlert. |
| Fase 3 | Bulan 5–6 | Aktivasi pembayaran digital Hydro-AMDAL; kampanye pemasaran ke konsultan/kawasan industri Jabar–Jateng; formalisasi MoU BBWS/BPBD. |

# 10. Risiko Bisnis & Mitigasi

| Risiko | Kategori | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Adopsi awal petambak rendah karena keraguan terhadap teknologi baru | Pasar | Program pilot bersubsidi/diskon awal dengan pendampingan langsung di 5–10 lokasi tambak. |
| Ketergantungan pada satu sumber data (SIH3) yang dikelola pihak eksternal | Operasional | Membangun cadangan data historis internal dan mekanisme pemantauan perubahan portal sumber. |
| Persepsi konflik kepentingan: data publik gratis vs. layanan berbayar dari sumber yang sama | Reputasi | Transparansi publik mengenai skema subsidi silang; komunikasi bahwa data dasar tetap sama, nilai tambah komersial ada pada otomasi dan analitik lanjutan. |
| Fluktuasi permintaan proyek pay-per-project Hydro-AMDAL | Finansial | Mendorong migrasi pelanggan besar ke skema lisensi tahunan untuk pendapatan lebih stabil. |
| Perubahan regulasi terkait data terbuka pemerintah | Kepatuhan | Pemantauan berkala regulasi dan hubungan komunikasi aktif dengan BBWS Citanduy. |

# 11. Lampiran

## 11.1 Ringkasan Katalog Nilai Data SIH3

| Parameter Data | Peluang Nilai Komersial & Sosial |
| --- | --- |
| Curah Hujan | Prediksi debit puncak hulu, analisis frekuensi hujan rancangan (IDF), jadwal tani mikro. |
| Tinggi Muka Air (TMA) | Peringatan dini luapan bantaran sungai, kalibrasi model penjalaran banjir hilir. |
| Debit Aliran Sungai | Estimasi daya serap buangan limbah cair industri dan ketersediaan suplai air baku irigasi. |
| Klimatologi | Perhitungan evapotranspirasi potensial (Penman-Monteith), model risiko hama/jamur. |
| Kualitas Air | Rekomendasi penyedotan air tambak estuari, kepatuhan baku mutu lingkungan (AMDAL). |

## 11.2 Riwayat Revisi Dokumen

| Versi | Tanggal | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 5 September 2026 | Draf awal BRD berdasarkan Cetak Biru Pengembangan Sistem. |